若羌县财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：2019年瓦石峡镇塔什萨依排水工程

实施单位（公章）：若羌县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：若羌县扶贫开发领导小组

项目负责人（签章）：韩勇孟

填报时间：2019年12月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

城市建设规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.主要建设内容：安装DN110管1000m、DN200管2080m、1.5m排水井83座、1m排水井83座、拆除恢复砖围墙210m、0.15m砼地坪2750㎡、路缘石1300m、管道冲洗6000m、垃圾外运等

2.主要目标任务：通过项目实施，可以有效地改进塔什萨依村发展经济步伐，提高便利条件。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目总投资139.57万元。来源为扶贫资金

（二）项目资金实际使用情况分析

严格按照相关财政文件，该拨款全部用于若羌县瓦石峡镇塔什萨依排水工程。

（三）项目资金管理情况分析

针对该项目工程资金做到每笔钱按照程序打报告批准后方可办理，对资金进行专款专用杜绝出现挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该若羌县瓦石峡镇塔什萨依排水工程已经完成合同签订程序，目前进入项目结算审计阶段。

（二）项目管理情况分析

该项目若羌县瓦石峡镇塔什萨依排水工程，针对施工现场有监理及业主代表跟踪进行监管和质量把控。主管部门对该项目进行不定期抽查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该若羌县瓦石峡镇塔什萨依排水工程，针对该项目资金有财务及单位负责人跟踪进行监管和把控。主管部门对该项目进行不定期抽查监督管理。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目针对绩效目标已经全部完成，工程进度已经全部完工。针对项目资金已经按照合同及相关程序部分支付到位。原因是需按照合同约定比例支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

据当地建设条件，结合资金筹措和施工技术力量，工程竣工后，须通过检查验收后才能移交给业主，投入正常运营。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验及做法。一是领导重视，责任明确。住建局领导积极调度，选好实施地和进行详细规划，并派专人进行跟踪指导，确保项目实施进度和质量。二是认真设计，严格验收。县住建局组织工程技术人员，对项目实施进行跟踪指导。为检查项目实施成效，县住建局成立检查验收组，对项目进行全查，对工程施工质量进行验收，对不符合要求的下发书面整改通知书，责令其整改，限期整改完成后给予拨付进度款。三是资金管理规范。为加强项目资金管理，我县实行封闭运行、专户存储、专人管理、专款专用。各类帐目财务监督明晰,制度规范。

2、存在的问题。无。

3、意见和建议。无

六、项目评价工作情况

结合工程实际情况，由项目主管部门等单位组成工程验收组，对该工程进行了竣工验收。施工档案资料齐全、工程质量满足要求，一致同意工程质量等级为合格。

七、附表

《若羌县财政项目支出绩效自评表》

| 若羌县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 若羌县瓦石峡镇塔什萨依排水工程 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 若羌县住房和城乡建设局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 139.57万元 | 执行数： | 89.57万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 89.57万元 | 其中：财政拨款 | 89.57万元 |
|  | 其他资金 |  | 50万元 | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 安装DN110管1000m、DN200管2080m、1.5m排水井83座、1m排水井83座、拆除恢复砖围墙210m、0.15m砼地坪2750㎡、路缘石1300m、管道冲洗6000m、 |  |  | 已完成 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 排水管网、检查井 | 管网3080米、井166座 | 管网3080米、井166座 |
|  |  | 质量指标 | 符合国家相关技术标准 | 符合 | 符合 |
|  |  | 时效指标 | 项目工期 | 一年 | 一年 |
|  |  | 成本指标 | 年度投资总额（万元） | 139.57元 | 已支付89.57万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足人民对美好生活的向往 | 满足 | 满足 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 基础设施是否完善 | 完善 | 完善 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目受益户满意度 | ≥95％ | ≥95％ |