附件2：

若羌县财政扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：若羌县吾塔木乡依格孜吾斯塘村2019年扶贫项目（煤改电取暖）

- 实施单位（公章）：吾塔木乡依格孜吾斯塘村

主管部门（公章）：吾塔木乡人民政府

项目负责人（签章）：凯赛尔·库尔班

填报时间：2019年11月4日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

依格孜吾斯塘村名称为维吾尔语，译为汉语是“高渠道村”。该村成立于1967年3月，其前身是幸福村。该村位于若羌县城北（方向）6公里处，距乡政府3公里，距库尔勒市430公里，东与尤勒滚艾日克村相连，南与315国道相连，西与西塔提让村接壤，北与隔壁滩毗邻。平均海拔901米，7月份平均气温为35℃，极端最高气温为42℃，极端最低气温为零下-25℃，年降水量4毫米。全村行政总面积76.9平方公里，其中：耕地面积3931亩，防护林面积800亩。村下辖户家村民小组、依格孜吾斯塘村民小组、萨依村民小组3个村民小组，由维吾尔族、汉族、回族、东乡族4个民族构成，总人口339户1075人（其中：汉族63户215人、维吾尔族268户825人、回族5户21人，其他民族3户13人）。近年来随着新农村建设的大力开展，全乡先后实施了美丽乡村建设，村容村貌发生了翻天覆地的变化，老百姓的生产生活条件得到了极大的改善，全乡现有贫困户112户350人，现有良好的家庭基础条件，具备实施电采暖项目。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为提高贫困户生活质量，对取暖设备进行改善，消除煤气中毒的安全隐患，增强贫困群众的获得感和幸福感，经摸排贫困户意愿，和村委会评审，预计项目总投资18万元，对18户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，预算1万元（超出费用，农户自行承担）。项目建成后，可有效解决贫困户冬季取暖需求，改善住房环境，消除煤气中毒的安全隐患。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

预计项目总投资18万元，申请上级财政补助18万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总投资18万元，对18户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，预算1万元（超出费用，农户自行承担）。

（三）项目资金管理情况分析

1.严格执行项目政府采购招标制度。严格按照“若羌县财政扶贫专项资金使用管理办法”县人民政府相关文件要求和会议纪要规定，对项目进行政府采购招标议价；办理必须的采购招投标各项手续，切实做到公开公正。

2、严格执行县级报账制度。严格按照县财政局下发的“扶贫专项资金拨付应提供的资料和资金拨付流程”的规定，认真执行县级保障提款，集中支付等有关规定，专门成立项目专账会计，切实加强项目的资金管理，实行专款专用。

3、严格执行公告公示制度。严格推行项目资金公示公告制，实行事前公示、事后公告的制度。遵循公开、公正的原则对项目计划安排、项目建设内容和项目资金投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，接受群众和社会监督。严格按照县财政局下发的“扶贫专项资金拨付应提供的资料和资金拨付流程”要求，提供完整的贫困户公示表、贫困户收益发放表，公示情况和发放情况的图片资料和音像资料。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据2018年自治州扶贫开发领导小组《财政扶贫项目启动通知书》及（若扶贫办字〔2019〕70 号）文件批准，项目由建设局统一招标，吾塔木乡协助，依格孜吾斯塘村具体实施，预计项目总投资18万元，对18户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，预算1万元（超出费用，农户自行承担）。

（二）项目管理情况分析

成立了依格孜吾斯塘村村级扶贫项目实施领导小组，并下设办公室，安排专人负责项目申报、落实及实施等日常监督管理工作，吾塔木乡扶贫开发领导小组下设扶贫工作站，对项目实施开展全程监管、并接受县、乡两级验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目为18户贫困户生活条件带来改善，消除煤气中毒的安全隐患，项目受益户满意度达到%90以上、保护生态平衡，防止环境污染1个行政村、以上指标均符合申报的绩效目标内容。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后期村委会将持续发挥项目监管作用、对18户已安装农户电采暖设备使用情况进行入户监测，做好项目后期保障。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 该扶贫项目选项合理合规，既顺应了贫困户意愿改善了生活条件，又充分体现了建设生态宜居的绿色发展理念。

- 其他

进一步加强项目跟踪监管工作，为18户农户做好后期保障，切实提高获得感、和幸福感。

六、项目评价工作情况

经过验收小组自查自验，形成总体评价是：项目选项合理合规，既顺应了贫困户意愿改善了生活条件，又充分体现了建设生态宜居的绿色发展理念。各项管理工作严格规范，达到了验收标准。

七、附表

《绩效自评表》

| 绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年扶贫项目（煤改电取暖） |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 吾塔木乡依格孜吾斯塘村 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 18万 |  | 执行数： | 16.5222万 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 18万 |  | 其中：财政拨款 | 18万 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、对18户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，预算1万元（超出费用，农户自行承担），改善贫困户生活条件。 2、对18户贫困户口，取暖设备进行改善，消除煤气中毒的安全隐患。 |  |  |  | 1、对18户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，预算1万元（超出费用，农户自行承担），改善贫困户生活条件。 2、对18户贫困户口，取暖设备进行改善，消除煤气中毒的安全隐患。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 煤改电取暖规模 |  | 18户 | 18户 |
|  |  |  | 补助改造面积建设规模 |  | 60㎡/户 | 60㎡/户 |
|  |  |  | 煤改电取暖补助贫困人数 |  | 18人 | 18人 |
|  |  |  | 煤改电取暖建成后温度达标率 |  | ≥95％ | ≥95％ |
|  |  |  | 煤改电取暖建设合格率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 煤改电取暖补助资金发放到位率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2019/10/30前 | 2019/10/30前 |
|  |  | 成本指标 | 煤改电取暖补助标准 |  | 1万元/户 | 1万元/户 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 贫困群众政策知晓率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 煤改电取暖受益建档立卡贫困户数 |  | 18户 | 18户 |
|  |  | 生态效益指标 | 实现节能减排 |  | 18户 | 18户 |
|  |  |  | 保护生态平衡，防止环境污染 |  | 1个行政村 | 1个行政村 |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后取暖设备的使用年限 |  | ≥5年 | ≥5年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益户满意度 |  | ≥90％ | ≥90％ |